| PALANCA CONSULTORES | CLIENTE 02 Hoja de Ruta hacia el Sistema de Producción completo Nuestro Alfajor — de la planilla de pedidos al sistema integral de producción ───────────── Preparado por: Alejandro Penas Palanca Consultores · Julio 2026 |
| --- | --- |

El camino hacia el sistema completo

Este documento es el mapa de ruta para pasar, paso a paso, de la planilla simple de Pedidos y Remito que ya están usando, hasta el sistema completo de producción que diseñamos: control de amasijo, relleno, packaging, compras, stock real y merma.

El criterio que ordena todo el camino es uno solo: cada etapa nueva agrega un concepto para aprender, nunca dos al mismo tiempo. Y no se avanza de etapa por calendario, sino cuando la etapa anterior ya es automática — la usan todos los días sin errores y sin preguntar.

Las etapas

ETAPA 0 — Ya entregado Pedidos + Remito + Mañana

Qué se agrega: Cargar una venta y que el sistema arme solo el remito para WhatsApp, y ver qué hay que producir al día siguiente. Concepto nuevo que aprenden: "Cargo una venta, el sistema me arma cosas solo." Semáforo para pasar a la siguiente: Cargan pedidos todos los días sin que se les recuerde, y miran la hoja Mañana antes de amasijar sin que se lo pidan.

ETAPA 1 Stock simple (en la misma hoja Mañana)

Qué se agrega: Dos columnas más por insumo: Stock actual (lo escriben a mano, a ojo) y Falta comprar (resta sola). Sin registro histórico todavía. Concepto nuevo que aprenden: "Lo que tengo importa para lo que tengo que comprar." Semáforo para pasar a la siguiente: Completan el Stock actual antes de cada compra sin que se les recuerde, y entienden la resta de Faltante sin confundirse.

ETAPA 2 Separar en 3 hojas por etapa del proceso

Qué se agrega: La hoja Mañana se divide en Amasijo-Horneado, Relleno-Glasé y Armado-Packaging. Recién acá, porque una sola hoja con ~30 insumos ya es difícil de leer. Concepto nuevo que aprenden: "Cada persona mira solo su parte del proceso." Semáforo para pasar a la siguiente: el encargado del amasijo, María y Francisco saben cuál es 'su' pestaña sin dudar.

ETAPA 3 Orden de Compra consolidada (con costos)

Qué se agrega: Una hoja que junta los faltantes de las tres anteriores y calcula el total a comprar por proveedor. Es más para Javier/Alejandro que para el resto del equipo. Concepto nuevo que aprenden: "Ver la plata junta antes de salir a comprar." Semáforo para pasar a la siguiente: La usan para decidir compras reales, no solo para mirar los números.

ETAPA 4 Producción Real (registrar lo que pasó de verdad)

Qué se agrega: Un renglón por día: cuántos amasijos se hicieron y cuánto salió armado. Acá arranca la disciplina de carga diaria — el salto más grande de exigencia de todo el camino. Concepto nuevo que aprenden: "Cargar todos los días lo que pasó, no solo lo que planeé." Semáforo para pasar a la siguiente: Dos semanas cargando el día sin faltar ninguno. Si fallan días seguido, no conviene avanzar a la Etapa 5 — el stock automático se rompe si esto no es constante.

ETAPA 5 Stock automático real + Recepciones de compra + Merma

Qué se agrega: El stock deja de cargarse a mano: se mueve solo con lo que entra (compras registradas) y lo que sale (producción real). Incluye el cálculo de merma por línea de producto. Es la versión completa que ya está construida y guardada. Concepto nuevo que aprenden: "Confiar en un número que se mueve solo, sin verificarlo cada vez." Semáforo para pasar a la siguiente: Dejan de anotar el stock 'por las dudas' en un papel aparte. Si todavía lo hacen, es señal de que no confían en el sistema — no forzar el salto.

ETAPA 6 — Opcional Contraseñas y hojas ocultas

Qué se agrega: Separar accesos si hace falta (por ejemplo, si se suma personal nuevo y hay que proteger precios y márgenes). Concepto nuevo que aprenden: No es un paso de aprendizaje para Javier y Mercedes — es una decisión de gobierno de la información, a criterio de Alejandro. Semáforo para pasar a la siguiente: Se implementa solo si surge la necesidad concreta, no antes.

Regla general para todo el camino

- Nunca avanzar dos etapas en la misma semana.

- Si en algún punto dejan de cargar algo con constancia, la señal es retroceder un escalón — no sumar más funciones para 'compensar'.

- El ritmo lo marca el uso real, no el cronograma.

Palanca Consultores acompaña cada salto de etapa junto con Javier y Mercedes.